邀请招标文件

项目名称：合资辅房维修工程

二0一三年五月二十三日

第一部分    投标邀请

重庆重汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司（以下简称“招标人”），对合资辅房办公楼维修工程招标。特邀请具有土建工程施工资质的单位前来投标（以下简称“投标人”）。

一、招标内容：

合资厂房辅房（办公楼）维修，主要内容包括屋面防水层维修、屋面沉降缝(伸缩缝) 女儿墙沉降缝(伸缩缝)维修、屋面收水口改造、水侵受损墙面漆恢复、室内吊顶矿棉板恢复、辅房框架结构与钢结构厂房结合部防水处理。

二、工程地点

重庆市北部新区金开大道长福西路10号，重庆卡福公司厂区内。

三、工期要求

总工期为20天，自双方正式签订《施工合同》后的次日起施工方完成承包范围内的所有维修施工任务。

四、统一踏勘现场的时间与地点

请拟竞争报价的施工单位代表2013年6月7日下午14:30分在卡福公司综合办公楼底楼大厅集中，由招标人带领到维修现场踏勘现场，了解具体工作内容与工程量。

五、投标文件递交地点与截止时间

重庆卡福公司综合办公楼四楼纪检审计风控部办公室（办公楼 4 楼南侧）。2013年6月14日下午15:00前。

六、开标时间

由招标人根据自身工作情况确定，届时不邀请投标报价人现场参与开标。

七、合同授予

本工程合同将授予完全响应招标人对维修内容、工程量、主要材料规格品牌标准，报价最低的投标人。

八、联系方式：

单位名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

邮    编：401120

详细地址：重庆市北部新区金开大道长福西路10号

投标联系人：黄小平  电话023-89053633

第二部分     投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| I | 招标人名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司 |
| Ⅱ | 招标项目名称：办公楼维修工程招标 |
| Ⅲ | 合格投标人的范围： 投标人必须具有建筑施工企业三级（含）以上资质；具备有效的《营业执照》、《资质证书》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《安全生产许可证》。 |
| 投 标 文 件 |
| 1 | 验收方法和标准： 按照重庆市现行建筑、装饰工程施工及验收规范执行。 |
| 2 | 工程质量保证期： 1.墙面维修质保期不少于12个月； 2.空调外机防水罩质保期不少于24个月； 3.欢迎投标人自报比招标要求更长的质量保证期限。 |
| 3 | 投标报价： 按招标人提供的工作内容、暂估工程量、主要材料品牌，采用‘工程量清单‘报价’，报价应包括材料费、人工费、安全文明施工措施费、保险费、税金等招标文件明示和暗示的所有费用。招标人（业主）不再支付其他任何费用。 |
| 投 标 文 件 的递 交 |
| 4 | 投标人可采用邮投方式，但必须接受开标结果，对开标结果不得提出异议。 |
| 5 | 投标文件递交至： 重庆市北部新区金开大道长福西路10号、纪检审计风控部。 |
| 6 | 投标截止期：2013年6月14日下午15:00时前 |
| 开 标 及 评 标 |
| 7 | 开标方式、日期、地点：招标人根据情况自行确定。 投标文件的拒收： 1、在投标截止时间后送达的投标文件； 2、未按规定密封、未按规定加盖公章的投标文件； |
| 8 | 投标文件的初审：对投标文件进行符合性检查，包括密封、签章、资格证明文件是否齐备等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。 |
| 9 |  |
| 10 | 下列情况之一者将导致废标： （一）评标组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以不正当手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （二）评标小组发现投标人的报价明显低于现行市场价或者制造成本，投标人未作合理说明，由评标组认定该投标人以低于成本报价竞标的； （三）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； （四）投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的； （五）投标人的投标出现下述重大偏差情形之一的； （a）投标文件没有加盖公章； （b）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； |
| 11 | 合格中标人的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，报价最低者为中标人。 |

第三部分     合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司 招标人地址： 重庆市北部新区金开大道长福西路10号 |
| 2 | 付款方法和条件为： 合同签订后，招标人向承包方（中标人）支付合同金额30%的预付款；待全部维修工作完成，并经招标人验收合格后，招标人支付至工程结算总金额的95%；余款5%作为质量保证金。半年内未发现质量缺陷或出现问题能及时处理好，则支付完毕。 每次付款时，承包方将向招标人开出相应金额并完税后的发票。 |
| 3 | 安全文明施工责任： 施工过程中发生的所有安全事故概由施工方承担相应的政治、经济、法律责任。 |
| 4 | 品质保证期： 1.屋面防水、伸缩缝（含女儿墙）、钢结构与框架结构建筑之间防水的质保期均为36个月； 2.内墙面漆、室内吊顶质保期均为12个月； 承包方必须在接到出现问题通知后的48小时内派人维修。 请投标方提出更为优惠的质保期方案。 |
| 5 | 争议解决：向项目所在地人民法院起诉。 |
| 6 | 合同的生效：合同双方签字盖章后。 |

第三部分     维修内容、工程材料与施工具体要求

| 序号 | 施工内容 | 工程量 | 材料要求 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面防水维修 | 660m2 | 911聚胺胺脂防水材料:‘厦日’牌 | 揭开预制水泥装饰块、清除水泥沙浆保护层、清扫屋面并检查防水卷材裂缝与破损处、用911聚胺脂防水材料修补破损及裂缝、整体满刷911聚胺脂防水材料两遍、用过筛的1:3水泥沙浆做保护层厚2cm、恢复预制水泥装饰块面层 |
| 2 | 屋面沉降缝(伸缩缝)维修 | 24m | 911聚胺脂防水材料:‘厦日’牌 | 揭开预制水泥盖板、清扫并检查防水卷材裂缝与破损处、用911聚胺脂防水材料修补破损及裂缝、从一侧屋面0.5m处开始对双立面与平面满刷911聚胺脂防水材料两遍，直至另一侧屋面0.5m处、做沙浆保护层、恢复预制水泥盖板。 |
| 3 | 女儿墙沉降缝(伸缩缝)维修 | 6.8m | 彩钢板厚度0.475mm、颜色为乳白色 | 拆除已经破烂不堪的原沉降缝铝塑板挡水装饰板，用彩钢板折叠成可自由伸缩的弓型挡水装饰侧面板与顶板、用钢钉固定后再用耐候胶做密封防水处理。 |
| 4 | 屋面收水口改造 | 2处 |  | 原有收水口周围1m范围内现浇屋面板以上的所有材料均清除干净，自排水管口以上新做四边约30°的收水口，保证排水管喉口直径不小于95mm、收水口前后不小于180mm、左右不小于350mm，收水口口部低于屋面排水沟10mm以上。 |
| 5 | 水侵受损墙面漆恢复 | 60m2 | 内墙面漆:宏漆01内墙漆 | 对辅房北侧楼梯间与室内遭渗漏水泡坏的墙面全部铲除残存的腻子与墙漆，待墙面基本干燥后重新刮腻子、做内墙漆两遍。 |
| 6 | 室内吊顶矿棉板恢复 | 45 m2 | 矿棉板:档次不低于上海‘绿叶’品牌 | 对辅房二层北端被漏水泡坏吊顶矿棉板的地方，先在漏水明显和相对集中的屋面板下方用电锤向上打不大于8mm的孔排除屋面保温层内积水，待水基本排干(以不滴水为标准)后再补齐新的矿棉板。 |
| 7 | 辅房框架结构与钢结构厂房结合部防水处理 | 47.25m2 |  | 将两个建筑物结合部，已经老化、剥离的玻纤布胶乳沥青防水层全部清除、清理干净墙体表面，重新做‘二布六油’防水面层。 |

附表1.1.      投标报价表

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 投标单价 (RMB元) | 综合单价包含 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 | 材料 | 其他 |  |
| 1 | 屋面防水维修 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 屋面沉降缝(伸缩缝)维修 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 女儿墙沉降缝(伸缩缝)维修 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面收水口改造 | 处 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水侵受损墙面漆恢复 | m2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内吊顶矿棉板恢复 | m2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅房框架结构与钢结构厂房结合部防水处理 | m2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 总价（RMB大写）： |
| 注：报价均包含为实施和完成本工程承包范围及所述工作内容所需的劳务、材料、机械、措施、保险、缺陷修复、合理利润、税金等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |

投标人全称(盖章)：

代表人(签字)：

（以下无正文）

招标人： 重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司