邀请招标文件

项目名称：设备与工器具临时库房工程

重庆重汽卡福汽车零部件有限责任公司

2013年06月03日

第一部分    投标邀请

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司（以下简称“招标人”），对：设备与工器具临时库房工程招标。特邀请具有土建或钢结构工程施工二级（含）以上资质的单位前来投标（以下简称“投标人”）。

（一）、招标内容：

临时库房1983.4 m2建设的相关内容

1、平基工程，含外运回填土方1300m3、回填土方推平夯实；

2、基础开挖、混凝土条形基础、钢筋混凝土基础圈梁；

3、砖砌墙体（240厚）；

4、C25砼地坪（150厚）；

5、轻钢结构屋架制安、彩钢压型屋面板安装；

6、彩钢卷帘门（4樘）；

7、建筑周围散水与排水沟；

8、建筑与厂区道路接口。

（二）、施工图设计文件领取时间、地点： 2013年6月7-9日，在重庆卡福公司综合办公楼四楼纪检审计风控部办公室。

3、工期要求

自双方正式签订《施工合同》后的次日起，施工方在45个日历天内完成承包范围内的所有施工任务。

4、统一踏勘现场的时间为2013年6月9日下午14:30。

5、投标截止时间：2013年6月17日下午15:00时前

6、投标及开标地点：重庆卡福公司纪检审计风控部（办公楼 4 楼）。

7、联系方式：

单位名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

邮    编：401120

工程地址：重庆市北部新区金开大道长福西路10号

投标联系人：    张  旭  电话023-89053622        黄小平  023-89053633

施工图疑问咨询：赵学智    电话023－89053995

第二部分     投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| I | 招标人名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司 |
| Ⅱ | 招标项目名称：设备与工器具临时库房工程招标 |
| Ⅲ | 合格投标人的范围： 投标人必须具有建筑或钢结构二级（含）以上资质；具备有效的《营业执照》、《资质证书》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《安全生产许可证》。 |
| 投 标 文 件 |
| 1 | 验收方法和标准： 按照重庆市现行建筑工程施工及验收规范执行。 |
| 2 | 工程质量保证期： 1.建筑整体质保期不少于48个月； 2.钢结构柱、屋架、檩条涂装的质保期不少于36个月； 3.欢迎投标人自报比招标要求更长的质量保证期限。 |
| 3 | 投标报价： 以招标人提供的《施工图设计》工程量、主要材料规格与相关要求，按重庆市2008定额计价表及配套文件‘报价’，报价应包括材料费、人工费、安全文明施工措施费、保险费、税金等招标文件明示和暗示的所有费用。招标人（业主）不再支付其他任何费用。 |
| 投 标 文 件 的 递 交 |
| 4 | 投标人可采用邮投方式，但必须接受开标结果，对开标结果不得提出异议。 |
| 5 | 投标文件递交至： 重庆市北部新区金开大道长福西路10号、纪检审计风控部。 |
| 6 | 投标截止期：2013年6月17日下午15:00时前 |
| 开 标 及 评 标 |
| 7 | 开标方式、日期、地点：招标人根据情况自行确定。 投标文件的拒收： 1、在投标截止时间后送达的投标文件； 2、未按规定密封和未加盖公章的投标文件； |
| 8 | 投标文件的初审：对投标文件进行符合性检查，包括密封、签章、资格证明文件是否齐备等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。 |
| 9 |  |
| 10 | 下列情况之一者将导致废标： （一）评标小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以不正当手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （二）评标小组发现投标人的报价明显低于现行市场价或者制造成本，投标人未作合理说明，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标的； （三）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； （四）投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的； （五）投标人的投标出现下述重大偏差情形之一的； （a）投标文件没有加盖公章； （b）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； |
| 11 | 合格中标人的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，报价最低者为中标人。 |

第三部分     合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司 招标人地址： 重庆市北部新区金开大道长福西路10号 |
| 2 | 付款方法和条件为： 合同签订后，招标人向承包方（中标人）支付合同金额20%的预付款；基础与墙体施工完成后，招标人支付合同金额30%的进度款；屋架制安、屋面打板完成后，招标人支付合同金额20%的进度款；合同承范围的施工任务全部完成，并经招标人验收合格后，招标人支付至工程结算总金额的97%；余款3%作为质量保证金。12个月内未发现质量缺陷或出现问题能及时处理好，则支付完毕。 每次付款时，承包方将向招标人开出相应金额并完税后的发票。 |
| 3 | 安全文明施工责任： 施工过程中发生的所有安全事故概由施工方承担相应的政治、经济、法律责任。 |
| 4 | 品质保证期： 1.钢结构屋面防水质保期不少于48个月； 2.钢结构柱、屋架、檩条油漆涂装的质保期不少于36个月； 3.建筑整体质保期不少于48个月。 承包方必须在接到出现问题的通知后24小时内派人维修。 请投标方提出更为优惠的质保期方案。 |
| 5 | 争议解决：向项目所在地人民法院起诉。 |
| 6 | 合同的生效：合同双方签字盖章后。 |

第三部分     工程材料与施工具体要求

| 序号 | 施工内容 | 材料要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条形基础、基础圈梁 | C25商品混凝土；钢筋为HPB235级、HPB335级 | 特殊情况下，经甲方工程管理代表同意，方可使用自拌砼。 |
| 2 | 主体（240砖砌墙体） | 标准砖（页岩实心砖） | 甲方现有剔灰、堆码整齐的旧砖约10万疋，要求全部用于本工程，不足部分由施工方自行采购。报价人可将甲方供应的旧砖以0.35元/疋计入报价，工程结算时仍以0.35元/疋扣除。 |
| 3 | 轻钢屋架 | 屋架上、下弦及腹管材料均为Q325 | 所有材料壁厚均以施工图标注规格为准 |
| 4 | 屋面板 | 彩钢压型板厚度0.476 | 彩板与檩条间采用防水自攻钉固定。 |
| 5 | 屋架、立柱涂装 | 底漆‘三峡’红丹防锈漆；面漆‘三峡’灰色调和漆 | 底漆、面漆均为两遍，手工涂刷。 |
| 6 | 卷帘门 | 彩钢压型板厚度0.476 | 浅色 |

投标人全称(盖章)：

代表人(签字)：

（以下无正文）

招标人： 重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司