编号：2014-002(土建)

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

1000T油压机基础等零星土建工程

招标邀请书

二0一四年二月二十八日

一、招标项目基本信息

1、招标单位：重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司。

2、招标项目：1000T油压机基础等零星土建工程

工程概况：本工程为卡福公司二级单位橡胶分厂、长福公司整体搬迁相关的零星土建工程，共包含1000T油压机基础、500T油压机基础、循环水池、循环水给排水管道沟、切屑液收集沟井、原设备基坑回填及地坪恢复、中频炉水电管线沟、遮雨棚8个子项（详各子项施工图及相关要求）。

3、招标地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号。

4、投标截止日期：2014年3月6日17:00前。

二、投标人需知

1、投标人资格

1.1、投标人必须具备独立法人资格。

1.2、投标人须具有土建工程专业资质三级、及其以上资质的施工企业，均有资格参与竞标。

1.3、两个以上投标人的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

2、报价及技术要求

2.1、参与竞标方应当按照 ‘08定额’结合建设工程量定额计价规范(GB50500-2013) 采用预算书格式报价，特殊情况也可以采用清单格式报价。

2.2、无论采用何种格式报价，都应以相关定额标准及市场价报出合理、优惠的价格。

2.3、本公司现有车间地坪为250mm厚c30砼面层，施工方必须采用混凝土切割设备切割基础/管沟边缘线槽后，方可进行挖基坑或打管沟等下道作业工序。

2.4  工程弃土运输统一按运距600m计价，不需考虑渣场费用。

3、工程期限及作业地点

3.1、工程期限:自合同签订之日起，施工方必须按照甲方要求的前后顺序，在50个日历天内完成承包范围内的所有工作任务。

3.2、作业地点: 重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号)。

4、投标文件

4.1、投标文件格式

4.1.1、投标人应将投标书密封装在单独的信封中；

4.1.2、封口处需加盖投标人公章：

a) 清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；

b) 注明“招标文件”中指明的招标项目的名称和标书编号；

c) 注明“在开标之前不得启封”的字样；

d) 注明投标人名称、地址、联系人和联系电话。

4.2、投标文件的组成

投标文件包括技术与商务两个部分。

4.2.1、商务部分包括(但不限于此)：

a) 汇总报价表和分项(各子项工程)报价表；

b)企业概况：包括企业名称、地址、企业概况、主要负责人和联系人姓名及联系方式、成立日期等；

c) 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、专业资质等级证书、安全生产许可证原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

d) 加盖投标人公章的企业法人授权委托书原件、委托人及受托人身份证复印件；

e)企业2013年度主要业绩；

f)交付时间和地点。

4.2.2、技术部分包括(但不限于此)：

a) 施工组织设计方案；

b) 施工设备、机具的配置情况；

c) 质保期限、质保期服务承诺。

4.3、投标文件有效期：90天。

三、投标、开标、评标、定标及合同签订

1、投标文件的递交及开标

1.1、投标人将密封完整的投标文件在投标截止日期前交重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司纪审部(重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号卡福公司办公大楼四楼)。

1.2、开标

招标单位按《招标管理办法》的规定开标。

2、评标

2.1、评标小组由物资供应部、纪检审计风控部、综合管理处、财务部等相关部门及专业人员组成。

2.2、对投标文件的初审

2.2.1、资格审查

2.2.2、对投标文件的初审

评标小组将对投标文件进行初审，初审包括审查投标文件完整性和对招标文件的响应程度；

a) 投标文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误；

b) 投标文件对招标文件的要求是否做出了实质性的响应。

c) 判断投标文件是否做出了实质性的响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据；

d) 招标单位将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

e) 初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

---- 如果单价乘数量与总价不相符的，应以最低价准修单价或总价；

---- 如果以文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，应以大写文字为准修正数字；

---- 若投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

2.2.3、有下列情形之一的，其投标为废标：

a) 工期不满足招标要求的。

b) 付款方式不满足招标要求的；

c) 评标小组发现投标人以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的；

d) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

e)投标人投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；

f) 在投标文件中对同一工程子项有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的；

g) 投标文件没有按照招标文件要求由投标人代表签字、加盖公章的；

h) 投标文件附有招标方不能接受的条件的。

2.2.4、投标文件初审合格后方可进入下一评议程序。

2.3、评标：评标小组将对实质上响应招标文件的投标书进行评标，本项目采用综合评分法确定中标候选人。

3、定标及合同签订

3.1、评标小组综合评价每份投标文件，确定中标优选方案。

3.2、招标单位对中标单位以书面形式(或电话)进行通知。

3.3、中标单位在二个工作日内到重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司签订《工程承包合同》及《安全环保协议》，逾期未完善上述手续则视为自动放弃。

四、其他

1、付款方式：本公司要求为：3、6.5、0.5付款方式。即：30%预付、65%终验收合格支付、5%为质保金1年到期支付；

2、施工方需提供重庆市建筑业专用发票。

3、凡来竞标单位现场洽谈请先预约时间。

4、本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

5、联系方式：

5.1、工程投标问题咨询：纪检审计风控部

电话：89053921   13983039088  传真：89053689

5.2、施工图(电子版、dwg文件)领取及相关问题咨询：综合管理处

电话：89053995   15922604716  传真：89053689

(以下无正文)

重庆重型汽车集团卡福汽车零部件有限责任公司

二0一四年二月二十八日