重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

(商务要求部分)

招 标 编 号：

招标项目名称：前处理线桥式起重机系统维护及制做安装

编制:

校核:

批准:

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

二0一五年 3 月 20 日

目   录

1、投标邀请	3

2、招标要求（商务部分）	3

3、投标方资格	4

4、投标要求	5

5、投标报价要求	7

6、开标和评标	7

7、授予合同...............................................................10

8、其他要求...............................................................10

1、投标邀请

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(以下简称重庆卡福公司)对前处理线桥式起重机系统维护及制做安装全套设备的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等交钥匙工程进行公司内部公开招标。

1.1 招标内容：

本招标项目是前处理线桥式起重机系统维护及制做安装全套设备交钥匙工程：包括原有前处理线桥式起重机系统所有设备所有问题点的恢复（需新做一台）、维修保养、防腐蚀处理。投标方负责现场问题收集，一台起重机的设计、制作及安装。现场主梁的维修防护及其附件的设计、制作安装调试并达到招标技术要求。凡招标文件中未提及的，但属于项目所必须的组成部分，也属供货范围。

1.2 招标文件发放时间（电子版）： 2015年3月26 日

1.3答疑时间：2015年 月 日           地点：

1.4 投标截止时间：2015年 3月 30日12：00（北京时间）。

1.5 投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司纪检审计风控部办公室。

1.6 开标时间：2015年3 月 30日13:30分。

1.7 开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

1.8 联系方式：

技术商讨联系人：

CAFF公司技术中心：刘国春

电话：023-89053708     传真： 023-89053705

e-mail： CQCAFFJS@163.com

商务洽谈联系人：

CAFF公司物资供应部：李军、熊有刚

电话： 023-89053641 、89053646     传真： 023-89053646

纪检审计风控部联系人：张旭

电话： 023-89053621                传真： 023-89053689

2、招标要求（商务部分）

2.1 标的物：本次招标项目包含前处理线桥式起重机系统维护及制做安装全套设备的设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等。

2.2 交货地点：重庆卡福公司内指定地点。

*2.3 付款方式和条件：合同生效后预付30％，标的物在卖方预验收合格后付30％，安装调试全面完工交付试生产三个月无异常、且终验收合格并开出符合国税（17%）的增值税发票后付 30％，剩余10％作质保金，质保期满且不存在质量问题一次付清。

2.4 质量保证及服务：

*2.4.1设备质量保证期为终验收合格、双方签字之日起12个月（重要部件质保期依据技术协议要求）。

2.4.2若重要部件的质保期达24个月或以上的，评标时可考虑按该项次上限打分。

2.4.3质量保证期内，接到用户故障信息后，当天响应，在需要的情况下24小时内到达用户现场，并在48小时内排除故障（不可抗拒因素除外），产生的费用全部由卖方承担（买方责任除外）；质量保证期外，卖方接到故障通知后应在48小时内为用户提供服务。

*2.5 完工期为：合同签订后60天内完成现场调试并交付使用。

2.6 违约赔偿：

2.6.1 除不可抗力外，由于卖方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除。

2.6.2 卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价0.5‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

2.6.3 质保期内，设备质量经有资质的第三方机构鉴定不符合质量要求，由卖方承担全部责任和费用，由此给买方造成的损失全部由卖方承担。

2.6.4 卖方违约产生的违约金从应付货款中扣除，卖方支付违约金并不解除其继续提供货物和服务的义务。若卖方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

3、投标方资格

*3.1 投标方应是具有独立法人资格的，具有前处理行车龙门线制造维修能力的制造商，其营业范围与本招标项目相适应。

3.2投标人必须具备独立法人资格，注册资金不少于人民币 100 万元整。

3.3 投标方须具有该项目生产制造资质的供应商。

3.4 具有有效的不低于ISO9001质量管理体系认证证书。

3.5 两个以上投标方的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

3.6 本次招标不接受联合体投标，也不接受代理商投标。

4、投标要求

4.1 投标人投标前需交纳投标保证金   元。投标保证金以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，纪检审计风控部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的投标保证金在开标后十五个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金在合同签订完成后七个工作日内无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知书后十个工作日内不签订合同的不退还保证金。由于此项目包含几个非标设备维修改造的子项目，招标单位有与中标单位协商技术协议的权利（在投标单位投标技术文件基础上进行增减），如果协商后无法达成一致，或者签订技术协议后中标单位拒不履行合同招标单位有权顺延与第二或第三中标人（依次类推）合作的权利，也有重新招标的权利。由于此项目为维修改造项目，投标人所列设备品牌需与原设备品牌同级或高于原设备项目品牌，项目完成后新购设备需与原设备使用上协调一致。具体要求以最终签订技术协议为准。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：工商银行重庆市分行上清寺支行

账号： 3100 0242 0902 2107 081

4.2 投标文件要求

4.2.1 投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标和商务标各五份、价格标三份，每份均有授权代表签字并盖有投标单位公章。标书封面上标明“正本”、“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

4.2.2 所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标单位公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号； 注明“在开标之前不得启封”的字样； 注明投标单位名称、地址、联系人和联系电话。

4.2.3 投标方在投标文件中应提供但不局限于下述资料：

4.2.3.1 技术标包含的资料：

●投标设备的详细配置情况、主要的性能参数指标及精度检测的标准、易损件明细、备品备件明细、专用工具明细等；

● 如果投标设备涉及的技术专利不是自己拥有的，必须提供技术专利拥有者出具的授权函，因投标方引起的知识产权纠纷由投标方自行负责；

●投标人外购件明细；

● 详细的工艺方案（包含每工序时间、达到的纲领及其它必须技术资料）；

● 设备质量承诺书、服务承诺书、技术培训、使用寿命承诺书、日产出合格产品数量承诺等，并作为终验收依据；

● 招标文件（技术要求部分）要求投标方应提供的其它技术文件。

4.2.3.2 商务标包含的资料：

● 投标方基本情况一览表（格式见附表一）；

● 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、投标设备生产许可证(实行生产许可证制度的设备出具)、安装许可证(实行安装许可证制度的设备出具)、配套机电产品的“CCC”证书(实行“CCC”认证的设备出具) 原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

● 加盖投标人公章的企业法人授权委托书原件、委托人及受托人身份证复印件；

● 加盖投标人公章的最近三年第三方机构出具的年度审计报告；

● 设备制造企业有效的不低于ISO9001质量体系认证证书原件及加盖投标人公章的复印件。原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验；

● 设备制造企业生产类似设备或同类设备的业绩：生产年限、生产能力、该设备在重庆地区及西南片区的主要用户名称和地址以及用户满意度调查表；

● 包装、运输方式及交付时间和地点；

● 只接受设备生产制造企业的投标，原件不需要密封，投标时交纪检审计风控部核验。

● 负责管理本项目的相关设计、安装、调试及售后服务人员名单，注明职务、职称和简单履历及联系方式；

4.2.3.3 价格标包含的资料：

● 开标一览表（格式见附表二）；

● 汇总报价和分项报价表（格式见附表三、附表四）；

● 随机备件、易损易耗件及专用工具清单及价格（格式见附表五）。

5、投标报价要求

5.1 投标价货币类别：人民币。

5.2 投标报价为：标的物到项目施工现场、安装、调试、验收合格价格（包括所有夹具、材料和上述各个环节中发生的相关费用）。

5.3 相关费用包括但不局限于以下费用：设计费、附件费、备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费17%的增值税等。投标方统计漏报、漏项，招标人均不予补偿。

5.4 税和关税：进口元器件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。卖方的税费由卖方自行负责。

6、开标和评标

6.1 投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

6.2 开标和评标顺序：

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

6.3 投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

6.3.1 招标文件（技术、商务两部分）中标注“*”号的条款投标方必须满足，任何一条“*”号条款不满足招标方的要求将导致废标。

6.3.2 有下列情形之一的，其投标为废标：

6.3.2.1 评标组发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

6.3.2.2 技术标、商务标中含有设备各子项价格、设计费用价格的。

6.3.2.3 评标组发现投标方的报价明显低于成本价，可能导致降低设备性能、质量和使用寿命的，应当要求该投标方作出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标组认定该投标方以低于成本报价竞标的。

6.3.2.4 投标方资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

6.3.2.5 投标方投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

6.3.2.6 在投标文件中有对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

6.3.2.7 投标方的投标出现重大偏差情形之一的。

6.3.3 下列情况之一者属于重大偏差：

6.3.3.1 未按照招标文件要求提供有效的投标保证金，且投标保证金低于投标总价的2%；

6.3.3.2 没有按照招标文件要求由投标方授权代表签字、加盖公章；

6.3.3.3 投标文件记载的招标项目完成期限不满足招标文件要求；

6.3.3.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

6.3.3.5 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.3.3.6 投标附有招标人不能接受的条件。

6.3.4评分细则

本项目评标采用综合评估法，具体的评标细则如下：

总分100分，其中：技术质量50分；投标总价40分；商务部分10分

6.3.4.1 投标总价分计算方法(共40分)

● 评标基准价及分值

经评标组评审，取所有有效的投标报价中，去掉一个最高价、去掉一个最低价的算术平均值为评标基准价（有效投标单位不足5家时，则不去掉最高价、最低价）。评标基准价对应价格分值为：32分。

● 各投标方投标价格分的计算

各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%扣1分；每低于评标基准价1%内加0.5分。按内插法计算，加分不超过8分，减分值不超过12分。

      - 技术质量评价因素(共50分)

● 各分项子系统品牌选择及设计优势，0～5分；（符合招标书3分，优于招标书最多得5分，低于招标书扣1～3分。）

● 吊车系统和控制系统的设计符合性和细节优化，0～5分；（符合招标书3分，优于招标书最多得5分，材质低于招标书扣1～3分，不满足电泳槽液技术要求不得分。）

● 吊车参数的标书符合性及制作工期符合性，0～8分；（符合招标书5分，优于招标书最多得8分，材质低于招标书扣1～3分，不满足招标书要求不得分。）

● 设备对现场使用情况的满足度（含安全保证承诺），0～7分；（符合招标书5分，优于招标书最多得7分，不满足要求不得分。）

● 与老线匹配配合保证（特指吊车制作，安装及运行情况，老线及附件维修防腐情况），0～7分；（符合招标书5分，材料投入及设计最优者得7分，不满足要求不得分。）

● 原材料和配套部件选材优劣，0～7分；（与招标书同级5分，材料投入及设计最优者得7分，低于招标书扣1～3分。）

● 生产线优化布局合理性、可行性及优势特性，0～5分；（符合招标书3分，最优者得5分。）

● 系统控制精度承诺，0～4分；（符合招标书3分，最优者得4分，低于招标书扣1～3分。）

● 其它投标需要阐明的技术质量情况，0～2分。（符合招标书2分，最优者加1分，低于招标书扣1分。）

6.3.4.3商务评价因素（共10分）

投标方可以提出优于招标文件要求的商务条款。

● 付款方式；                                              2分

● 交货期及质保期；                                        2分

● 同类夹具设计、制造业绩及运行情况（应提供用户反馈的意见）3分

● 风险评估及措施；                                        2分

● 各类认证情况。                                          1分

评标组成员采取记名制独立评分，取去掉最高、最低评分后所有评分的算术平均值计入总分中。评分结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

7、授予合同

7.1 合格中标方的条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，综合得分最高。

7.2 合同授予标准：

7.2.1评标组向公司推荐综合得分排序前三名的投标方作为中标候选人，确定综合得分第一名的中标候选人为中标方。若投标方的最高综合得分相同时，以报价较低的优先；报价相同时，以技术质量得分较高的优先。

7.2.2 评标结果在重庆卡福公司网站上公示，网址：www.cqcaff.com，公示期为三个工作日，如投标方对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位—重庆机电股份有限公司提出。

7.2.3 招标单位对中标单位以书面形式进行通知。中标方应在接到中标通知书十个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标方未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予得分排名第二的中标候选人，以此类推。

7.3 履约保函

中标方在签定合同时需提供合同总金额0%的所在开户银行出具的履约保函，保函有效期至合同签订日后两个月，手续费由中标方承担。

8、其他要求

8.1 投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

8.2 凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

8.3 本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

附表一、

投标方基本情况一览表

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 代理人及电话 |  |
| 企业简介 | (可附页) | 优势特长 |  |
| 单位 概况 | 职工人数 |  | 生产工人 |  | 去年主要 经济指标 | 工业总产值 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 自有资金 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 |  | 银行贷款 |  |  | 实现利润 |  |
|  |  | 净值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区占地面积 |  |  |  |  |
| 产品种类及用户情况 |  |

附表二、

开标一览表

招标编号：

投标方名称：

单位：人民币

| 项目 | 序号 | 单元名称 | 单位 | 数量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备交钥匙项目报价 | 1 | 设计费 |  |  |  |  |
|  | 2 | 制造费 |  |  |  |  |
|  | 3 | 运输及装卸 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安装调试 |  |  |  |  |
|  | 5 | 培训及售后服务 |  |  |  |  |
|  | 6 | 税费（17%） |  |  |  |  |
|  | 7 | 利润 |  |  |  |  |
|  | 8 | 保险费 |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |
| 生产线优化布局设计项目报价 | 1 | 设计费 |  |  |  |  |
| 合计 价格 |  |  |  |  |  |  |
| 交付期 |  |
| 付款方式 |  |
| 是否提供履约保函 |  |
| 优惠条款 |  |

附表三

设备汇总报价表

单位：人民币

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价一律按包含税金、包装、运输、保险、质保期内备品备件及易损件、专用工具等费用的到岸价

投标人：(单位全称)(盖单位公章)

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

日期：     年    月    日

附表四、

分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 设备/零部件 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：①表中应分项列明设备各部件及部件总成的报价，包含税金、包装、运输、保险等费用；

②报价表包括专用工具、质保期内的备品备件及易损件；

③投标人选用的元器件应为国内知名品牌；

④招标要求的进口元器件必须按规定采用和填报；

⑤表中的总价、合计金额等应与《设备汇总报价表》一致。

投标方：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：   年   月   日

附表五、

随机备件、易损易耗件及专用工具清单

单位：人民币

| 序号 | 夹具 名称 | 原产地及厂商名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①. 本表所列为投标设备1年内所需的备品备件及专用工具，计入投标总价。

②. 本表仅提供表格形式，投标方应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标方：（单位全称）（盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

日期：   年   月   日