重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（CAFF）

招 标 文 件

(商 务 要 求 部 分)

招 标 编 号：

招标项目名称：喷漆生产线有机废气治理工程

编制:

校核:

批准:

招标人：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

年      月      日

一、投标邀请

重庆卡福汽车制动转向系统有限公司(以下简称重庆卡福公司)对喷漆生产线有机废气治理工程的制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等交钥匙工程进行公司内部公开招标。

1、招标内容：喷漆生产线有机废气治理工程。

2、招标文件发放时间（电子版）：2015年5月27日

3、答疑时间：2015年5月28日           地点：生产制造部

4、投标截止时间：2015年5月29日12:00（北京时间）。

5、投标地点：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号，重庆卡福公司纪检审计风控部办公室。

6、开标时间：2015年5月29日

7、开标地点：重庆卡福公司办公地点内。

8、联系方式：

技术商讨联系人：

CAFF公司生产制造部：徐力

电话：023-89053645

商务洽谈联系人：

CAFF公司物资供应部：李军、熊有刚

电话： 023-89053641 、89053646

纪检审计风控部联系人：张旭

电话： 023-89053621

二、招标要求（商务部分）

1、标的物：本次招标项目包含有机废气净化设备制造、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等。

2、交货地点：重庆卡福公司内指定地点。

3、付款方式和条件：合同生效后预付30％，安装调试全面完工交付试生产30天无异常、且验收合格（取得合格的废气监测报告）并开出符合国税（17%）的增值税发票后付 60％（6个月承兑汇票），剩余10％作质保金，质保期满且不存在质量问题一次付清。

4、质量保证及服务：

4.1产品质量保证期为终验收合格、双方签字之日起12个月。

4.2质量保证期内，接到用户故障信息后，当天响应，在需要的情况下24小时内到达用户现场，并在48小时内排除故障（不可抗拒因素除外），产生的费用全部由卖方承担（买方责任除外）；质量保证期外，卖方接到故障通知后应在48小时内为用户提供服务。

5、完工期为：合同签订后30天内完成现场调试并交付使用。

6、违约赔偿：

6.1除不可抗力外，由于卖方自身原因造成完工期延后，违约金按照合同总价1‰/天的标准扣除。

6.2卖方未按合同规定向买方提供现场服务，违约金按照合同总价0.5‰/天的标准扣除，直到提供现场服务时为止。

6.3卖方违约产生的违约金从应付货款中扣除，卖方支付违约金并不解除其继续提供货物和服务的义务。若卖方支付违约金不能完全由应付货款支付的，买方保留其它方法追讨的权利。

三、投标方资格

1、投标方应是具有独立的法人资格，其营业范围与本招标项目相适应。

2、投标方须具有重庆市环保产业协会颁发的废气污染治理甲级资质。

3、两个以上投标方的法定代表人为同一人的，只允许一个单位参与投标。

四、投标要求

1、投标人投标前需交纳投标保证金10000元。投标保证金以银行转帐支票或电汇方式(不接受现金)交到重庆卡福公司财务部，纪检审计风控部凭我公司财务部开具的收款凭据方可收取投标人投标文件。未中标单位的保证金在开标后十五个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金在合同签订完成后两个月内无息退还，以转帐支票或电汇方式退款。若发现投标人有以他人名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的取缔其资格且不退还保证金；投标后，评标结果出来前撤标的不退还保证金；中标单位自动放弃中标权或者在接中标通知后五个工作日内不签订合同的不退还保证金。

账户名：重庆卡福汽车制动转向系统有限公司

开户银行：工商银行重庆市分行上清寺支行

账号： 3100 0242 0902 2107 081

2、投标文件要求

2.1投标文件包括技术标、商务标、价格标三部分，三部分分开密封并在封口处盖骑缝公章。技术标、商务标、价格标各三份，每份均有授权代表签字并盖有投标单位公章。标书封面上标明“正本”、“副本”字样。各部分标书只有一份正本，其余为副本。当出现正本与副本内容不一致，以正本为准。

2.2所有标书装在一个外层信封或包装中并在封口处加盖投标单位公章。内外层封套均应清楚标明递交至“招标文件”中指明的地址；注明“招标文件”中指明的招标货物的名称和标书编号； 注明“在开标之前不得启封”的字样； 注明投标单位名称、地址、联系人和联系电话。

2.3投标方在投标文件中应提供但不局限于下述资料：

2.3.1 技术标包含的资料：

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 产品质量承诺书、服务承诺书、使用寿命承诺书等，并作为验收依据；

● 招标文件（技术要求部分）要求投标方应提供的其它技术文件。

2.3.2 商务标包含的资料：

● 营业执照（复印件）；

● 法人代表身份证（复印件）；

● 法人授权委托书（原件）；

● 委托代理人身份证（复印件）；

● 主要零部件配置清单，包括所有进口件、分包部件的名称、产地、品牌（不含价格）；

● 负责管理本项目的相关人员名单，注明职务、职称和简单履历及联系方式；

2.3.3 价格标包含的资料：

● 分项报价表（按照技术要求中所涉及的产品进行报价）；

● 随机备件、易损易耗件及专用工具清单及价格。

五、投标报价要求

1、投标价货币类别：人民币。

2、投标报价为：标的物到项目施工现场、安装、调试、验收合格价格（包括所有材料和上述各个环节中发生的相关费用）。

3、相关费用包括但不局限于以下费用：设计费、附件费、备件费、包装费、运费、装卸费、特殊工具检测仪器费、技术培训费、安装费、调试费、检验、验收费17%的增值税等。投标方统计漏报、漏项，招标人均不予补偿。

4、税和关税：进口元器件的关税由卖方自行消化，买方不负责关税。卖方的税费由卖方自行负责。

六、开标

1、投标文件的初审：包括投标文件密封、盖章等情况是否符合要求，有效签署、有效期、投标保证金的金额及有效期，资格证明文件等是否齐备，是否有重大偏差的情形等。投标文件初审合格方能进入下一评议程序。

2、开标和评标顺序：

先开商务标，商务标符合条件的再开技术标，技术标符合条件的最后再开价格标。

3、投标文件与招标文件中的条款有偏离时的评审办法：

3.1有下列情形之一的，其投标为废标：

3.1.1评标组发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.1.2技术标、商务标中含有产品价格、设计费用价格的。

3.1.3投标方资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

3.1.4投标方投标文件未能对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

3.1.5在投标文件中有对同一投标方案有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效的。

3.1.6投标方的投标出现重大偏差情形之一的。

3.2下列情况之一者属于重大偏差：

3.2.1未按照招标文件要求提供有效的投标保证金，且投标保证金低于投标总价的2%；

3.2.2没有按照招标文件要求由投标方授权代表签字、加盖公章；

3.2.3投标文件记载的招标项目技术规格、技术标准、完成期限等不满足招标文件要求；

3.2.4投标附有招标人不能接受的条件。

七、授予合同

1、合格中标方的条件：在满足招标文件（技术要求部分）的情况下，以价格及售后服务承诺为中标依据。

2、合同授予标准：

2.1评标组向公司推荐综合排序前三名的投标方作为中标候选人，确定综合排序第一名的中标候选人为中标方。

2.2评标结果在重庆卡福公司网站上公示，公示期为三个工作日，如投标方对评标结果有异议，可向重庆卡福公司上级主管单位—重庆机电股份有限公司提出。

2.3招标单位对中标单位以书面或电话形式进行通知。中标方应在接到中标通知后五个工作日内，与公司签订合同及相关协议书。如中标方未能在规定的期限内签订合同及相关协议书，将被取消中标资格，合同将授予排名第二的中标候选人，以此类推。

八、履约保函

中标方在签定合同时需提供合同总金额10%的所在开户银行出具的履约保函，保函有效期至合同签订日后两个月，手续费由中标方承担。

九、其他要求

1、投标人必须对招标单位提供的技术资料保密，不得转让给第三方，否则将追究泄密者的法律责任。

2、凡来招标单位现场洽谈请先预约时间。

3、本次招标公告在重庆卡福汽车制动转向系统有限公司网站上发布，网址： www.cqcaff.com

附表一、

| 单位名称 |  | 电话 |  | 主管部门 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 传真 |  | 经济类型 |  | 代理人及电话 |  |
| 企业简介 | (可附页) | 优势特长 |  |
| 单位 概况 | 职工人数 |  | 生产工人 |  | 去年主要 经济指标 | 总产值 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 自有资金 |  |  |  |  |
| 近年业绩 |  |

投标方基本情况一览

附表二、

开标一览表

招标编号：

投标方名称：

单位：人民币

| 序号 | 项目名称 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 |  |  |
| 2 | 设计费 |  |  |
| 3 | 资料费 |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  |
| 5 | 调试费 |  |  |
| 6 | 措施费 |  |  |
| 7 | 运输费 |  |  |
| 8 | 管理费 |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |

附注：

1. 报价有效期

2. 付款方式